| Inwestor: Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk | Data: 20.12.2017r. |
| --- | --- |

Przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw

Adres budowy: ul. Mickiewicza dz. nr 189/1, 97-360 Kamieńsk

Obiekt: plac zabaw

Rodzaj robót: remontowo-budowlane

CPV: 45212140-9, Obiekty rekreacyjne

Podstawa opracowania: KNR 2-31, AW, KNR 2-25, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 2-21

Źródło cenowe: Sekocenbud

| Sporządził: mgr inż. Robert Drzazga | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. remont Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie nawierzchni bezpiecznej z płyek - analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 18,00 m2 |  |
| 1. |  | 0,3*0,3*200 |  |  |  |  | 18,00 |
| 2 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża krotność= 1,00 |  |  |  |  | 18,00 m2 |  |
| 3 | KNR 2-31 0502-01-050 Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej płytkami 30x30 cm - analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 18,00 m2 |  |
| 4 | AW-090 Naprawa karuzeli - wymiana łożyska krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 5 | KNR 2-25 0203-02-050 Rozebranie i usunięcie zestawu zabawowego o konstrukcji drewnianej - analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-25 0204-01-050 Budowa zadaszenia z drewna nad piaskownicą - analogia wsp 2 do R krotność= 1,00 |  |  |  |  | 9,00 m2 |  |
| 7 | KNR 4-01 0411-05-050 Wymiana podłóg z desek w istniejącej altanie - analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 16,00 m2 |  |
| 8 | KNR 2-02 1111-08-050 Lakierowanie podłóg krotność= 1,00 |  |  |  |  | 16,00 m2 |  |
| 2. wyposażenie Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AW-090 Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego wg projektu krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 10 | AW-090 Dostawa i montaz huśtawki bocianie gniazdo krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 11 | AW-090 Dostawa i montaż zestawu poduszkowiec duży krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 12 | AW-090 Dostawa i montaż huśtawki metalowej ważka krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 13 | AW-090 Dostawa i montaż pomostu z belką krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 14 | KNR 2-21 0607-01-020 Ławki na podporach żelbetowych - analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 15 | KNR 2-31 0702-01-020 Montaż koszy na śmieci - analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |